Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение»

Администрация Наумовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2015				                                                                              № 10

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Наумовского сельского поселения в 2015году

В  целях организационной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить обязанности противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Наумовское сельское поселение».

- Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2015 года в муниципальном образовании «Наумовское сельское поселение» согласно приложению.

- Представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» (через отдел по ГО и ЧС) план мероприятий по подготовке поселения к пропуску весенних паводковых вод в 2015 году.

- Рекомендовать ООО «Ресурс-Т» выполнить мероприятия согласно плану мероприятий поселения (по согласованию).

- Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Наумовское сельское поселение» осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственной комиссии в поселении.

- Опубликовать настоящее постановление через печатное издание информационный бюллетень Наумовского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Наумовского сельского поселения в сети Интернет- www. naumovka.tomsk.ru.).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   поселения				                                                           В.В.Орлов

Зубова О.Д.

969339

приложение

к Постановлению

Администрации Наумовского поселения

№10      от 19.02 .2015.

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье  2015  года в муниципальном образовании «Наумовское сельское поселение».

| № п\п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить подготовку хозяйственных объектов и жилых домов к пропуску талых вод 2015 г. | до 01апреля | Специалист Зубова Л.И. |
| 2 | Подготовить к устойчивому функционированию в паводковый период систем водозаборных сооружений | 10.03.2015г. | ООО «Ресурс-Т» (по согласованию) |
| 3 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (мотопомпы, насосы и т. п.) | до 01 апреля | Ярдыванкин В.П. |
| 4 | Организовать работу по очистке крыш зданий от снега и наледи | март | Руководители предприятий всех форм собственности (по согласованию) |
| 5 | Создать оперативный резерв ГСМ (не менее 200 л.диз.топлива и 100 л.бензина ) | До 01 апреля | Специалист Савельева А.А. |
| 6 | Уточнить места возможного затопления и определить места для возможного переселения людей и с\х животных. | До 01 апреля | Зубова О.Д. |
| 7 | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод. | Апрель - май | Зубова О.Д. |
| 8 | Провести информирование населения о необходимости страхования имущества от непредвиденных ситуаций, в том числе ущерба от половодья, через предприятия, учреждения всех форм собственности, собрания жителей с. Наумовка | Март-апрель | Руководители предприятий всех форм собственности (по согласованию) специалисты администрации |
|  | Проводить внеочередные заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросу: «О ходе подготовки к пропуску паводковых вод на 2015г. на территории Наумовского сельского поселения». | по мере необходимости | Председатель КЧС |
| 9 | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по укреплению дорог, водозаградительных сооружений, очистке и регулировке водопропускных сооружений 9.1. Проверить состояние дамбы через р.Ржавчик. 9.2. Проверить состояние дамбы д.Бобровка, в случае необходимости информировать ДРСУ 9.3Провести мониторинг дамб в д.Надежда, обеспечить ежедневный контроль за уровнем воды, предусмотреть возможность оперативного сброса воды. | Апрель-май | Председатель КЧС |