ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования правовых актов органов местного самоуправления Наумовского сельского поселения и иной официальной информации

Издается с 2005 г.								№ 72

Администрация  Наумовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.10.2019                                                                                                                                   №24

с.Наумовка

Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода Администрации Наумовского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

На основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения»:

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий перехода на период до 2020 года Администрации Наумовского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. План-график перехода на период до 2020 года Администрации Наумовского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Делопроизводителю Зубовой О.Д. настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене  и разместить на официальном сайте Наумовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава    поселения                                                                                                           В.В.Орлов

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Наумовского сельского поселения

от 30 октября 2019 года № 24

План мероприятий перехода на период до 2020 года Администрации Наумовского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу Администрации Наумовского сельского поселения |
| 1.1 | Проведение анализа информационно-технологической инфраструктуры, требований к характеристикам программно-технических комплексов и требований к программному обеспечению государственных информационных систем на предмет возможности работы с отечественным офисным программным обеспечением | 2019 год | Внесение изменений в перечень мероприятий по информатизации Администрации Наумовского сельского поселения |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры Администрации Наумовского сельского поселения в целях обеспечения совместимости с отечественным программным обеспечением |
| 2.1 | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2020 год | Технологическая инфраструктура адаптирована с учетом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации Наумовского сельского поселения

от 30 октября 2019 года № 24

План-график перехода на период до 2020 года Администрации Наумовского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1 | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | По факту - 0% | Не менее 100% |
| 2 | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | По факту - 0% | Не менее 50% |
| 3 | Почтовые приложения | Доля пользователей в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | По факту - 0% | Не менее 60% |
| 4 | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | Не менее 100% | Не менее 100% |
| 5 | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | По факту - 0% | Не менее 100% |
| 6 | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | Не менее 100% | Не менее 100% |
| 7 | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | Не менее 10% | Не менее 30% |

# Text boxes

30.10.2019