Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение»

Администрация Наумовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2009г.				                                                                            № 41

О мероприятиях по организованному

пропуску паводковых вод на территории

Наумовского поселения в 2009году

В  целях организационной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, во исполнение постановления Главы района от 04.03.2009 года № 55 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2009 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить обязанности противопаводковой комиссии на  комиссию по ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселения.

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2009 года в Наумовском сельском поселении согласно приложению.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения			                                      	 В.С.Меженцев

Зубова

969339

Приложение

к Постановлению Главы поселения

№41    от 26.03.2009 г.

П Л А Н

Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2009 года в Наумовском сельском поселении.

| № п\п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС поселения по вопросу: Действие органов управления поселения при возникновении угрозы затопления населенных пунктов и ликвидация последствий паводка» | 2 марта | Председатель КЧС |
| 2 | Создать в поселении оперативно-хозяйственные комиссии по подготовке хозяйственных объектов и жилых домов к пропуску талых вод 2009г. | До 20 марта | Глава поселения |
| 3 | Составить график дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС поселения о ходе пропуска паводковых вод | До начала вскрытия рек и интенсивного таяния снега | Управляющий делами |
| 4 | Организовать работу среди населения по страхованию имущества от чрезвычайных ситуаций (паводка, пожаров и т.д.) | Март-апрель | Управл.Делами |
| 5 | Организовать работу по очистке крыш от снега и наледи | март | Глава поселения |
| 6 | Подготовить откачивающие средства | До 25 марта | Директор СОШ /по согласованию/ |
| 7 | Уточнить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. | До 3 апреля | Глава поселения |
| 8 | Уточнить дома возможного затопления и подготовить места для возможного переселения людей и с\х животных. | До 3 апреля | Глава поселения |
| 9 | Создать оперативный резерв ГСМ | До 3 апреля | Глава поселения |
| 10 | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод. | Март- июнь | Управляющий Делами |
| 11 | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по укреплению дорог, водозаградительных сооружений, очистке и регулировке водопропускных сооружений | Март-апрель | Глава поселения |
| 12 | Завести грунт (100 м.куб.) на дамбу через р.Ржавчик, для устранения прорыва. /в случае необходимости/ | До 1 апреля | Глава поселения |

Глава поселения                                                              В.С.Меженцев