Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение»

Администрация Наумовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.05.2012г №12

|  |  |
| --- | --- |
| Об организации проведения весенне-летних работ по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселения |  |

В связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в населенных пунктах поселения, в соответствии с Законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План благоустроительных работ на территории Наумовского поселения на 2012год. (приложение №1)

2. Провести с 1 мая по 30 июня 2012 г двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселения.

3. Рекомендовать коллективам учреждений всех форм собственности, предпринимателям и жителям населенных пунктов принять активное участие в санитарной уборке прилегающих территорий.

4. Закрепить территории населенных пунктов за депутатами и работниками администрации поселения по их благоустройству согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Объявить конкурсы по благоустройству в Наумовском сельском поселении

6. Утвердить положение о проведении конкурса по благоустройству согласно приложению 3

7. Создать комиссию для организации проведения и подведения итогов конкурса по благоустройству согласно приложению 4

8. Утвердить перечень показателей (критериев) по оценке благоустроенности населенных пунктов, усадеб, территорий предприятий, учреждений и организаций согласно приложению 5.

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Наумовского поселения

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава поселения В.В.Орлов

Приложение 1

к постановлению Администрации

 Наумовского сельского поселения

от 04.05..2012 г. № 12

**План благоустроительных работ**

**Наумовского сельского поселения на 2012 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | срок | Ответственный | Источники и объем финансирования  |
| ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | Провести собрания граждан о проведении двухмесячника по благоустройству | май | Орлов В.В.Зубова О.Д. |  |  |  |
| 2 | Закрепить территории, прилегающие к организациям и учреждениям, с целью уборки и благоустройства. | май | Зубова О.Д. |  |  |  |
| 3 | Рекомендовать организациям и учреждениям навести порядок на своих территориях, отремонтировать ограждения, разбить цветники, установить и покрасить контейнеры для мусора.  | Май-июнь | Руководители организаций  |  |  |  |
| 4 | Разбить цветники и клумбы около помещений принадлежащих администрации поселения.  | Май-июнь | Ибрагимова Л.Д. |  |  |  |
| 5 | Решить вопрос на собрании Совета поселения об ответственности депутатов за ходом благоустройства на закрепленных за ними участках.  | май | Зубова О.Д. |  |  |  |
| 6 | Организовывать субботники для поддержания чистоты и порядка на территории сел.  | май | Зубова О.Д. |  |  |  |
| 7 | Провести субботники по очистке кладбищ от мусора, выполнить ремонт ограждения кладбищ  |  май | Зубова О.Д.Зубова Л.И. |  |  |  |
| 8 | Провести очистку территории парка. Косметический ремонт памятника погибшим воинам. |  до 07.05.2012 | Ибрагимова Л.Д.Кошкина Т.А. |  |  |  |
| 9 | Организовать посадку деревьев и кустарников совместно со школой  | 9 мая 2012 | Ибрагимова Л.Д.Кошкина Т.А. |  |  |  |
| 10 | Провести косметический ремонт детской площадки. Завезти песок на детскую площадку | Май  | Ибрагимова Л.Д.  |  |  |  |
| 11 | Провести косметический ремонт автобусной остановки | Июнь  | Ибрагимова Л.Д.  |  |  |  |
| 12 | Организовать работы по уборке бурьянов на земельных участках заброшенных усадеб (остатки развалившихся домов, остатки от сгоревших домов), предоставляющих пожароопасную обстановку.  | Май-июнь | Зубова О.Д. |  |  |  |
| 13 | Совместно со школой организовать помощь в уборке территории престарелым гражданам. | Июнь | Кошкина Т.А.Зибаева Н.И. |  |  |  |
| 14 | Организовать сбор и вывоз ТБО по заявкам населения.  | Май  | Зубова О.Д. |  |  |  |
|  15 | Ликвидация несанкционированных свалок | Июнь - сентябрь | Зубова Л.И. |  |  |  |
| 16 | Провести ямочный ремонт дорог с твердым покрытием | Май  | Орлов В.В. |  |  |  |
| 17 | Провести грейдирование дорог с грунтовым покрытием  | Май - август | Орлов В.В. |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

 Наумовского сельского поселения

от 04.05.2012 г. № 12

 Закрепление

Территории Наумовского поселения за работниками администрации и

депутатами Совета поселения

1.с.Наумовка:

ул.Советская,

 ул.Юбилейная.

Зубова О.Д. – Управляющий делами администрации,

Егупова Е.П., депутат Совета поселения

(по согласованию),

2. с.Наумовка:

 ул.Мичурина

 ул.Новая

Зубова Л.И. – специалист администрации,

Куденко Е.В., депутат Совета поселения

(по согласованию),

3. с.Наумовка:

 ул.Заречная,

 ул.Пролетарская

 Орлов В.В. – Глава поселения,

Желнеровский В.П. - депутат Совета поселения

(по согласованию),

4. д.Надежда:

 ул.Новая,

 ул.Центральная

Савельева А.В. – специалист 1 кат. администрации

Замулина А.И. - депутат Совета поселения

(по согласованию),

5. с.Петропавловка :

ул.Дачная,

ул.Новостройка

 Зарицкая Г.В. – ведущий бухгалтер администрации,

Скирневский А.Э , депутат Совета поселения

(по согласованию),

6.д.Георгиевка

ул.Песчаная

 Тулинов А.А.- спортивный инструктор поселения

Ибрагимова Л.Д.- директор МУ «НСКСК»

Приложение 3

к постановлению Администрации

 Наумовского сельского поселения

от 04.05.2012 г. № 12

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о проведении конкурса по благоустройству населенных пунктов Наумовского сельского поселения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Томской области «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» от 15.08.2002г № 61-ОЗ, Правилами благоустройства населенных пунктов Томского района.

1.2. Конкурс проводится с целью:

- наведения санитарного порядка в населенных пунктах поселения путем привлечения коллективов предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории поселения, и населения, проживающего на территории поселения.

- выявления частных подворий поселения, достигнувших наиболее высоких показателей уровня благоустройства и наведения санитарного порядка на своих территориях.

- формирования чувства ответственности к своему месту жительства и уважения к окружающим его людям.

1.3. В конкурсе могут принять участие владельцы ЛПХ населенных пунктов поселения, коллективы предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории поселения.

1.4. Срок проведения конкурса с 01.05.2011г по 31.08.2011г

1.5. Организаторами конкурса являются:

- Депутат Государственной Думы Томской области **С.В.Звонарев,**

- Совет Наумовского сельского поселения,

- Администрация Наумовского сельского поселения.

**2. Порядок проведения конкурса**

2.1. Глава поселения утверждает состав конкурсной комиссии.

2.2. Конкурсная комиссия обеспечивает подготовку информации, связанной с проведением конкурса, тиражирование и рассылку материалов по населенным пунктам поселения.

2.3. Комиссия осуществляет осмотр населенных пунктов, определяет победителей конкурса по номинациям и выявляет самых активных жителей поселения, осуществляющих помощь в организации и проведении работ по благоустройству.

2.4. Решение конкурсной комиссии, в котором определяются победители, определяется порядок награждения, оформляется протоколом. Подписанный всеми членами комиссии протокол является основанием для принятия постановления Главы поселения об итогах конкурса.

2.5. Оглашение итогов конкурса и награждение победителей проводится в сентябре на празднике «День села».

**3. Номинации конкурса**

3.1. Лучшая усадьба населенного пункта (6 мест ),

3.2. Самая благоустроенная территория предприятия, организации, учреждения (2 места),

3.3. Наиболее активный житель населенного пункта, оказывающий помощь в организации и проведении благоустроительных работ (1 места).

**4. Призовой фонд конкурса**

4.1.Призовой фонд конкурса используется на:

4.1.1. Приобретение грамот и дипломов,

4.1.2. Приобретение фотоматериалов

4.1.3. Приобретение памятных подарков для награждения победителей

 Управляющий Делами О.Д.Зубова

Приложение 5

к постановлению Администрации

 Наумовского сельского поселения

от 04.05.2012г. № 12

**Перечень**

**показателей (критериев) по оценке благоустроенности населенных пунктов, усадеб, территорий предприятий, учреждений, организаций поселения**

При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия оценивает по следующим критериям:

**Усадьбы:**

- Внешний вид (эстетическое оформление подворья)

- Содержание фасада дома и ограждения,

- Наличие цветников, озеленение,

- Санитарное состояние приусадебного участка и прилегающей территории.

- Наличие личного подсобного хозяйства.

**Территории учреждений, организаций и предприятий:**

- состояние фасадов и ограждений зданий,

- благоустройство и санитарное состояние территории,

- озеленение,

- количество участвующих в месячнике по благоустройству

Управляющий делами О.Д.Зубова

Приложение 4

к постановлению Администрации

 Наумовского сельского поселения

от 04.05.2012 г. № 12

**Состав комиссии**

**по организации и подведению итогов конкурса по благоустройству**

Председатель комиссии В.В.Орлов, глава поселения

Члены комиссии: Ибрагимова Людмила Дмитриевна - директор МУ « НСКСК»

 Егупова Евгения Петровна – депутат Совета поселения;

 Зубова Любовь Ильинична - специалист администрации

 Кузьмин Владимир Алексеевич–Зам.директора по воспит.работе Наумовской СОШ (по согласован.)

 Вуткарева Светлана Николаевна – лесник Егоровского лесничества (по согласованию)

Управляющий делами Зубова О.Д.