Муниципальное образование «Наумовское сельское поселение»

Администрация Наумовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2013 №23

|  |  |
| --- | --- |
| Об организации проведения весенне-летних работ по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселения |  |

В связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в населенных пунктах поселения, в соответствии с Законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План благоустроительных работ на территории Наумовского поселения на 2013год. (приложение №1)

2. Провести с 1 мая по 30 июня 2013 года двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселения.

3. Рекомендовать коллективам учреждений всех форм собственности, предпринимателям и жителям населенных пунктов принять активное участие в санитарной уборке прилегающих территорий.

4. Закрепить территории населенных пунктов за депутатами и работниками администрации поселения по их благоустройству согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Объявить конкурс по благоустройству в Наумовском сельском поселении

6. Утвердить положение о проведении конкурса по благоустройству согласно приложению 3

7. Создать комиссию для организации проведения и подведения итогов конкурса по благоустройству согласно приложению 4

8. Утвердить перечень показателей (критериев) по оценке благоустроенности населенных пунктов, усадеб, территорий предприятий, учреждений и организаций согласно приложению 5.

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Наумовское сельское поселение» в сети Интернет - www. **naumovka.tomsk.ru.**

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава поселения В.В.Орлов

Приложение 1

к постановлению от 26.04.2013. № 23

**План благоустроительных работ**

**Наумовского сельского поселения на 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | срок | Ответственный | Источники и объем финансирования  |
| ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | Провести собрания граждан о проведении двухмесячника по благоустройству | май | Орлов В.В.Зубова О.Д. |  |  |  |
| 2 | Закрепить территории, прилегающие к организациям и учреждениям, с целью уборки и благоустройства. | май | Зубова О.Д. |  |  |  |
| 3 | Рекомендовать организациям и учреждениям навести порядок на своих и прилегающих территориях, отремонтировать ограждения, разбить цветники, установить и покрасить контейнеры для мусора.  | Май-июнь | Руководители организаций  |  |  |  |
| 4 | Разбить цветники и клумбы около помещений, принадлежащих администрации поселения.  | Май-июнь | Дряхлова Е.В.. |  |  |  |
| 5 | Организовывать субботники для поддержания чистоты и порядка в населенных пунктах поселения.  | Апрель-май | Орлов В.В.Зубова О.Д. |  |  |  |
| 6 | Провести субботники по очистке кладбищ от мусора, выполнить ремонт ограждения кладбищ  |  Май-июнь | Зубова О.Д.Зубова Л.И. |  |  |  |
| 7 | Провести очистку территории парка, косметический ремонт памятника погибшим воинам. |  до 08 мая  | Дряхлова Е.В.Кошкина Т.А. |  |  |  |
| 8 | Организовать посадку деревьев и кустарников совместно со школой  | 9 мая  | Дряхлова Е.В.Кошкина Т.А. |  |  |  |
| 9 | Провести косметический ремонт детских площадок. Завезти песок на детские площадки. | Май  | Дряхлова Е.В.  |  |  |  |
| 10 | Провести косметический ремонт автобусной остановки | Июнь  | Дряхлова Е.В.  |  |  |  |
| 11 | Организовать работы по уборке бурьянов на земельных участках заброшенных усадеб (остатки развалившихся домов, остатки от сгоревших домов), предоставляющих пожарную опасность | Май-июнь | Зубова О.Д. |  |  |  |
| 12 | Совместно со школой организовать помощь в уборке территории престарелым гражданам. | Июнь | Кошкина Т.А.Зибаева Н.И. |  |  |  |
| 13 | Организовать сбор и вывоз ТБО по заявкам населения.  | Май  | Зубова О.Д. |  |  |  |
|  14 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | Июнь - август | Зубова Л.И. |  |  |  |
| 15 | Провести ремонт дорог с грунтовым покрытием.  | Май - август | Орлов В.В. |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

 Наумовского сельского поселения

от 26.04.2013. № 23

 Закрепление

Территории Наумовского поселения за работниками администрации и

депутатами Совета поселения

1.с.Наумовка:

ул.Советская,

 ул.Юбилейная.

Ветрова А.А. – специалист 1 кат. администрации ,

Замятина М.Д.- депутат Совета поселения

(по согласованию),

2. с.Наумовка:

 ул.Мичурина

 ул.Новая

Зубова Л.И. – специалист администрации,

Куденко Е.В., депутат Совета поселения

Савельева Н.Н. - депутат Совета поселения

 (по согласованию),

3. с.Наумовка:

 ул.Заречная,

 ул.Пролетарская

 Дряхлова Е.В.- директор МБУ «НСКСК»

Желнеровский В.П. - депутат Совета поселения

(по согласованию),

4. д.Надежда:

 ул.Новая,

 ул.Центральная

Орлов В.В. – Глава поселения

Замулина А.И. - депутат Совета поселения

(по согласованию),

5. с.Петропавловка :

ул.Дачная,

ул.Новостройка

 Башков И.А. - инструктор по физической культуре

 Вуткарева С.Н. - депутат Совета поселения

(по согласованию),

6.д.Георгиевка

ул.Песчаная

Зубова О.Д. – Управляющий делами администрации,

Ашканова Л.Я.- депутат Совета поселения

(по согласованию),

Приложение 3

к постановлению от 26.04.2013. № 23

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о проведении конкурса по благоустройству населенных пунктов Наумовского сельского поселения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Томской области «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» от 15.08.2002г № 61-ОЗ, Правилами благоустройства населенных пунктов Томского района.

1.2. Конкурс проводится с целью:

- наведения санитарного порядка в населенных пунктах поселения путем привлечения коллективов предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории поселения, и населения, проживающего на территории поселения.

- выявления частных подворий поселения, достигнувших наиболее высоких показателей уровня благоустройства и наведения санитарного порядка на своих территориях.

- формирования чувства ответственности к поддержанию чистоты и порядка по месту жительства и уважения к окружающим его людям.

1.3. В конкурсе могут принять участие постоянно проживающие граждане населенных пунктов поселения, коллективы предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории поселения.

1.4. Срок проведения конкурса с 01.05.2013 по 31.08.2013.

1.5. Организаторами конкурса являются:

- Депутат Государственной Думы Томской области **С.В.Звонарев,**

- Совет Наумовского сельского поселения,

- Администрация Наумовского сельского поселения.

**2. Порядок проведения конкурса**

2.1. Глава поселения утверждает состав конкурсной комиссии.

2.2. Конкурсная комиссия обеспечивает подготовку информации, связанной с проведением конкурса, тиражирование и рассылку материалов по населенным пунктам поселения, принимает заявки от жителей на участие в конкурсе;

2.3. Комиссия осуществляет осмотр населенных пунктов, определяет победителей конкурса по номинациям и выявляет самых активных жителей поселения, осуществляющих помощь в организации и проведении работ по благоустройству;

2.4. Решение конкурсной комиссии, в котором определяются победители, определяется порядок награждения, оформляется протоколом. Подписанный всеми членами комиссии протокол является основанием для принятия постановления Главы поселения об итогах конкурса.

2.5. Оглашение итогов конкурса и награждение победителей проводится в сентябре на празднике «День села».

**3. Номинации конкурса**

3.1. Лучшая усадьба населенного пункта (6 мест ),

3.2. Самая благоустроенная территория предприятия, организации, учреждения (2 места),

3.3. Наиболее активный житель населенного пункта, оказывающий помощь в организации и проведении благоустроительных работ (5 мест)

**4. Призовой фонд конкурса**

4.1.Призовой фонд конкурса используется на:

4.1.1. Приобретение грамот и дипломов,

4.1.2. Приобретение фотоматериалов

4.1.3. Приобретение памятных подарков для награждения победителей

Приложение 5

к постановлению Администрации

 Наумовского сельского поселения

от 26.04.2013. № 23

**Перечень**

**показателей (критериев) по оценке благоустроенности населенных пунктов, усадеб, территорий предприятий, учреждений, организаций поселения**

При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия оценивает по следующим критериям:

**Усадьбы:**

- Внешний вид (эстетическое оформление подворья);

- Содержание фасада дома и ограждения;

- Наличие цветников, озеленение;

- Санитарное состояние приусадебного участка и прилегающей территории.

**Территории учреждений, организаций и предприятий:**

- состояние фасадов и ограждений зданий, прилегающей территории;

- благоустройство и санитарное состояние территории;

- озеленение;

- количество участвующих в месячнике по благоустройству (от общего количества работающих).

Приложение 4

к постановлению Администрации

 Наумовского сельского поселения

от 26.04.2013. № 23

**Состав комиссии**

**по организации и подведению итогов конкурса по благоустройству**

Председатель комиссии Орлов В.В - Глава поселения;

Члены комиссии: Дряхлова Е. В. - директор МБУ « НСКСК»;

 Зубова Л. И. - специалист администрации;

 Егупова Е.П. - фельдшер Наумовского ФАП

 (по согласованию);

 Кузьмин В.А. –зам.директора Наумовской СОШ

 (по согласованию);

 Ашканова Л. Я. - депутат Совета поселения;

 Вуткарева С. Н. – депутат Совета поселения;

 Чепкасова С.А. – начальник ОПС с.Наумовка.